汇智崇仁2019年技术服务额外费用明细

根据“汇智崇仁2019年技术服务合同.pdf”这份合同以下简称“原合同”，包含了以下项目的服务支持：

1.韩国CMS大系统对接

2.日本CMS系统对接

3.B2B酒店分销系统更新至最新版

4.HOP页面静态多语言/财务模块优化以及更新至最新版

5.EBK酒店价格房态维护系统改造升级

6.美团/甩房宝/艺龙酒店数据接出

7.香港2家以及道旅通用酒店数据接出

8.agoda/ean/ahn等酒店分销接出

这8个项目为期1年(2019-02-15至2020-02-14)，配置1个开发人员，费用1万/月，共计12万，现崇仁方想并行以下项目的开发：

1.B2B酒店分销系统更新至最新版

2.HOP页面静态多语言/财务模块优化以及更新至最新版

3.EBK酒店价格房态维护系统改造升级

4.B2B2C手机端分销平台

5.美团/甩房宝/艺龙酒店数据接出

我方(汇智)给予了项目评估加多1人配置(费用1万/月)大概6个月(2019-03-01至2019-09-01)时间完成，费用共计6万(额外收费)，跟原合同支付日期一起从19年3月到19年8月每月支付2万，其余月份按照原合同每月支付1万，原合同配置的1人在1年有效期内持续为崇仁开发原合同内的接口+系统小需求更改/新增+日常维护，并行的5个项目新增的1人配置将在9月1号撤出