会议记录-2020.7.15

| 会议名称 | 聚合支付项目 |  | 会议时间 | 2020.7.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 连线会议 |  | 发起部门 | 财务部 |
| 主 持 人 | 郑总 | 记录人 |  | 郑晓娜 |
| 出席人员 | 郑总、郑晓娜、谢总，张杰以及通联支付相关同事 |  |  |  |
| 缺席人员 | 无 |  |  |  |
| 主要议题 | 一、一期聚合支付项目跟进事项 二、二期账户体系跟分账分佣 |  |  |  |
| 一、一期聚合支付项目跟进事项 1、周五前（7.17）出正式商务号； 2、汇智技术先测试环境，发现问题，微信群答疑； 3、周五启动项目 4、下周完成接口对接 结论：在等商务号过程中先行测试，周五启动项目，下周关闭第一期项目。 二、二期账户体系跟分账分佣 1、saas系统细节了解 2、商户结转款项操作； - 分账是否支持交易维度； - 结论：细节问题较多，另约时间面谈。 总体总结： - 第一期标准API接口启动，下周关闭； - 二期另行商议； |  |  |  |  |
| 纪要抄送：陈总、谢总及管理层 |  |  |  |  |